- KẾ HOẠCH CHI TIẾT

| TT | Nội dung công việc và kết quả cần đạt được | Thời gian dự kiến | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Java Syntax cơ bản | 01 ngày | Lựa chọn một lộ trình cơ bản trên W3School hoặc các trang tương tự để tự traing về syntax cơ bản |
| 3 | Hoàn thiện 30 – 40 bài tập thực hành bằng ngôn ngữ java trên trang Code Signal | 03 ngày | Hoàn thiện các bài tập theo lộ trình Academy trên site https://app.codesignal.com/ |
| 4 | Tìm hiểu các kiến thức về Java Core (Người hướng dẫn sẽ giới thiệu các mục cần tìm hiểu, thực tập sinh chủ động tìm hiểu tiếp) | 03 ngày | Tự tìm đọc 3 chương đầu trong cuốn OCA Java SE 8 Programmer I Certification Guide - Mala Gupta (Nắm vững được các khái niệm core java - tránh được nhiều lỗi không đáng có khi lập trình về sau) |
| 5 | Tư duy thiết kế hướng đối tượng OOP và nguyên tắc OOD trong phát triển phần mềm | 03 ngày | Tìm hiểu theo thứ tự sau: OOP -> OOD -> Design Pattern. Sau đó viết tài liệu tổng kết quá trình tìm hiểu |
| 6 | Training SQL cơ bản và nâng cao | 05 ngày | Nắm được Syntax cơ bản Sử dụng được MySQL Thành thạo các lệnh JOIN, UNION Viết được Function, Procedure Công cụ khi làm việc với database khi lập trình (quản lý phiên bản, thiết kế, backup-restore …) Một số nguyên tắc trong tối ưu truy vấn Một số mô hình triển khai Database trong dự án thực tế |
| 7 | Training Spring Framework | 03 ngày | Nắm được các concept cơ bản của Spring Nắm được các kiến thức liên quan: JPA, Hibernate, Spring Data JPA, Spring MVC Viết được một ứng dụng đơn giản sử dụng MySQL với các API CRUD đơn giản |
| 8 | Training Spring Framework nâng cao | 05 ngày | Nắm được các kiến thức sau: - Phân quyền theo mô hình RBAC trong phát triển ứng dụng Java với Spring Security - Sử dụng Redis, RabbitMQ trong phát triển microservices Spring |
| 9 | Training sử dụng các công cụ Linux trong triển khai và monitor Website (Xmanager, Linux command basic, giao thức cơ bản viễn thông) | 03 ngày | Nắm được các lệnh cơ bản để sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống Nắm được cách triển khai phần mềm java trên máy chủ linux |
| 10 | Quản lý Source Code với công cụ Git | 01 ngày | Nắm được các command cơ bản Quy trình phối hợp của team khi sử dụng git |
| 11 | Các công cụ phối hợp nhóm khác trong quá trình phát triển phần mềm (Jira, Wiki, SVN, Postman …) | 03 ngày | Nắm được các kinh nghiệm sử dụng cơ bản với các công cụ |
| 12 | Các công cụ hỗ trợ quá trinh thiết kế phần mềm | 01 ngày | Hướng dẫn viết và đọc thiết kế LLD, HLD |
| 13 | Training Framework Web (Angular/ReactJS) | 05 ngày | Optional, tùy thuộc vào team nhận đối tượng ứng viên |
| 14 | Tiến hành Báo cáo quá trình Training cơ bản | 01 ngày | Báo cáo trước các teamlead (yêu cầu chuẩn bị slide trình bày cá nhân) |
| II | Phát triển một website theo nhóm | 04 tuần |  |
| 1 | Thực tập sinh tự lựa chọn một đề tài để phát triển Website (Ứng dụng quản lý sách, thư viện, rạp chiếu phim …) | 04 tuần | Tuân thủ mô hình Water Fall Có tài liệu Usecase, Sequence Diagram, Thiết kế Database … Có sản phẩm Demo, kết hợp sử dụng toàn bộ các kiến thức đã học để làm WebApp (Java Spring, Database, Web Framework) |
| 2 | Tiến hành báo cáo tổng kết khóa Thực tập |  |  |